### U M O W A  NR  ………...2024.IŚR

## IŚR.271………...2024		P r o j e k t

zawarta w dniu ….. grudnia 2024 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy		-		Barbarę Gąsiorowską

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy			-		Ewy Bator

zwaną dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez

1. ……………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§ 1.

Na podstawie złożonej oferty w dniu ……..12.2024 roku w ogłoszonym zapytaniu ofertowym, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą obejmującego

67 obwodów i 1319 opraw oświetleniowych:

1. Oprawy sodowe	 70W			-		358 sztuk

2. Oprawy sodowe	100W			-		220 sztuk

3. Oprawy sodowe	150W			-		231 sztuk

4. Oprawy sodowe	250W			-		130 sztuk

5. Oprawy rtęciowe	125W			-		210 sztuk

6. Oprawy rtęciowe	250W			-		  22 sztuki

7. Oprawy LV HLKS 255 2x55W		-		  22 sztuki

8. Oprawa LED 67W				-		  38 sztuki

9. Oprawa LED 50W				-		  62 sztuki

10. Oprawa LED 100W			-		    9 sztuk

11. Oprawa LED 35W			-		   17 sztuk

§ 2.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń oświetlenia

i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu złego wykonania umowy.

§ 3.

Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje:

- Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach

(od zmierzchu do świtu, oraz np. z nocną przerwą, tj. regulacja sterowników oświetlenia). Ustawianie zegarów niezwłocznie po zmianie czasu z letniego

na zimowy i odwrotnie oraz w przypadku nieprawidłowego świecenia

(np. za późno, czy za wcześnie zapalają się lampy lub gasną o nieodpowiedniej godzinie).

- Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie

lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności.

- Utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła.

- Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej

bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych.

- Wymianę uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacją sterującą) a źródłem światła m.in. żarówek, osłon źródeł światła („kloszy”), kompletnych gniazd bezpieczników, styczników, wyłączników, zegarów zmierzchowych, zegarów czasowych, dławików, przewodów, kabli zasilających itp.

- Wykonywanie przeglądów i oględzin linii oświetleniowych i urządzeń strefowych stosownie do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania. Kontrola powinna obejmować również badania instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń.

Na żądanie PGE przedstawianie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku dla infrastruktury oświetlenia ulicznego.

- Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączania i wyłączania w koniecznych przypadkach.

- Zapewnienie fachowej obsługi wyposażenia w środki transportu i odpowiedni sprzęt pozostający w dyspozycji wykonawcy.

- Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń od zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób oraz odwrotne przekazywanie informacji

o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania

w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia, a także zgłaszania awarii kabli

i przewodów będących w naprawie u wykonawcy powodujących czasowe zaciemnienie dróg.

Usuwanie awarii pojedynczych punktów świetlnych – do 72 godzin od zgłoszenia, ciągów oświetleniowych do 24 godzin, w przypadku świecenia w dzień – do 4 godzin.

- Niezwłoczne usunięcie (do czasu następnego zapalenia się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych.

- Pomiar rezystencji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania. Pomiar ten powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na polecenie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonywać wymiany wskazanych elementów oświetlenia np. opraw, wysięgników (około 30 w skali roku) dostarczonych przez Zamawiającego lub zakupionych przez wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, wyłączaniu wskazanych przez zamawiającego lamp na określony czas oraz ponownego ich załączania, wymiany lamp oświetleniowych w istniejących oprawach np. z 250W na 50W.

- Przed przystąpieniem do konserwacji dostarczyć Zakładowi Energetycznemu

w Grójcu danych o firmie oraz pracownikach, którzy prowadzić będą konserwację oświetlenia drogowego.

Dostarczyć wymagane przepisami świadectwa kwalifikacyjne.

§ 4.

Wynagrodzenie ryczałtowe w skali jednego miesiąca za konserwację oświetlenia

i czynności wymienione w § 3 umowy, strony zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ...12.2024 roku ustalają w wysokości …………………………………. zł (brutto).

Słownie złotych brutto: …………………………………………………………….

Cena netto i brutto wynikająca z oferty nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy, również w odniesieniu do zmiany stawki VAT.

Powyższa kwota obejmuje również koszty materiałowe wymienione w § 3 tj. źródła światła(żarówki), klosze, styczniki, bezpieczniki, dławiki, istniejące zegary sterujące – remont lub wymiana, przewody i inne oraz:

- Wyłączenia spod napięcia i zakładanie uziemień przenośnych na liniach rozdzielczych niskiego napięcia z zainstalowanymi przewodami i urządzeniami oświetlenia oraz zdejmowanie uziemień i ponowne włączanie napięcia po zakończeniu robót

(np. wymiana opraw i wysięgników, naprawa przewodów, wymiana osprzętu itp.).

- Wyłączanie spod napięcia rozdzielnic n.n. i ewentualnie transformatorów w stacjach 15/04 kV (dla wymian i napraw tablic sterowniczych i zasilających oświetlenie, wymian uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych czy przewodów głównego obwodu zasilania itp.) oraz ponownego załączania tych urządzeń pod napięcie.

- Dopuszczeń do pracy w rozdzielniach n.n. stacji budynkowych 15/04 kV.

- Wyłączenia spod napięcia linii elektroenergetycznych krzyżujących obwody oświetleniowe lub pozostających w zbliżeniu do nich, nie gwarantujących bezpieczeństwa prac konserwacyjnych na urządzeniach oświetlenia.

- Innych przypadków przygotowania miejsca pracy wynikających z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w PGE S.A.

§ 5.

Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty złożenia faktury.

§ 6.

- Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia przy współudziale zleceniobiorcy kontroli stanu oświetlenia ulicznego i liczników.

- Zleceniodawca ustala datę kontroli, o czym na trzy dni przed terminem zawiadamia Wykonawcę. Środek transportu zapewnia Zamawiający.

- W dniu kontroli Zamawiający określa do skontrolowania na wyznaczonym przez niego terenie nie mniej niż 10% istniejących punktów świetlnych

w gminie.

- Zamawiający będzie stosował kary umowne za każdy rozpoczęty dzień

w wysokości 1,5% ceny umownej od kwoty …………… zł brutto każdorazowo za:

a) nie usunięcie awarii w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia i nie przywrócenie

oświetlenia do stanu przed awarią w przypadku pojedynczych punktów,

b) nie usunięcie awarii w ciągu 24 godzin w przypadku nie świecenia całego ciągu

lamp,

c) nieuzasadnione działanie oświetlenia ulicznego w ciągu dnia w okresie

dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia.

- Wykonawca będzie stosował kary umowne w przypadku nie terminowej zapłaty za konserwację w wysokości 1,5 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku trwania naprawy kabli lub punktów świetlnych nie będą stosowane kary umowne o ile wykonawca wcześniej zgłosi o wykonaniu tych napraw zamawiającemu.

§ 7.

- W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia lub kradzieży elementów podlegających konserwacji wymienionych w § 3 strony każdorazowo ustalają protokołem konieczności zakres oraz sposób dalszego postępowania.

- Ubytki oświetlenia wynikające z pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą powodowały naliczania kar o których mowa w § 6.

- Oddzielnym zleceniem zamawiającego będą wykonywane przez wykonawcę następujące prace:

  - gruntowne czyszczenie i malowanie zestawem farb antykorozyjnych metalowych części urządzeń takich jak: stalowe słupy, wysięgniki, drzwiczki

z obudową, skrzynki podziału sieci, szafy sterownicze lub ich wymiana.

- Zakres prac określonych w pkt 3 będzie ustalany na podstawie zatwierdzonych

protokołów konieczności.

- Wszelkie prace wynikające z niniejszego paragrafu podlegają odbiorowi

technicznemu przez komisję i wymagają sporządzenia protokołu odbioru.

§ 8.

Umowę zawarto na okres od dnia 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Umowa może ulec rozwiązaniu przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym

w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie – ze skutkiem

w postaci rozwiązania umowy na koniec miesiąca kalendarzowego – w przypadku:

- gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z właścicielem urządzeń usytuowanych na terenie naszej gminy służących do zamocowania opraw oświetlenia, co do formy ich dzierżawy.

§ 9.

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obu stron.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Opracował: Inspektor Andrzej Przyborek

## Z A M A W I A J Ą C Y					W Y K O N A W C A