U M O W A  NR ……../2018/IŚR

IŚR.271…..2018			P R O J E K T

zawarta w dniu …………. 2018 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście,

pl. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			-		Mariusza Dziubę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				-		Ewy Bator

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest przebudowa placu Armii Krajowej w Nowym Mieście.

Roboty rozbiórkowe – krawężniki 195 m, obrzeża 41 m, nawierzchnia z kostki betonowej 62 m2, nawierzchnia z mas bitumicznych 396 m2, frezowanie 1305 m2, wywiezienie gruzu 56 m3. Nawierzchnie jezdni – warstwa mrozoochronna min. 10 cm 183 m2, dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm 183 m2, warstwa górna gr. 10 cm 183 m2, skropienie podbudowy emulsją 183 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną bitumiczną asfaltową 50kg/m2 74,4 t, skropienie warstwy emulsją 1488 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralnych bitumicznych gr. 3 cm (warstwa ścieralna) 1488 m2. Zatoka parkingowa – profilowanie i zagęszczenie podłoża 350 m2, warstwa mrozoochronna gr 10 cm 350 m2, dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr, 14 cm 350 m2, górna warstwa podbudowy gr. 6 cm 350 m2, betonowa kostka brukowa behaton kolor gr. 8 cm 350 m2. Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych 223 m2. Organizacja ruchu – 14 znaków pionowych, 81,43 m2 oznakowanie poziome jezdni farbą. Elementy drogowe – krawężnik wystający 212 m, wtopiony 25 m, opornik betonowy wtopiony 70 m, obrzeża betonowe 201 m. Roboty konstrukcyjne - konstrukcja betonowa zbrojona (fundament pod samolot) ilości w przedmiarach. Zieleń - sadzenie drzew i krzewów – jak w przedmiarze. Roboty elektroenergetyczne, naświetlacze. Renowacja samolotu i montaż na postumencie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym. Inwestycja będzie realizowana w działkach stanowiących własność Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA.

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

(netto) zł ………… + VAT (23%) zł ………… = (brutto) zł ……………..

słownie złotych: ………………………………………………………………..

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formalnego dokonania obmiarów wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień ………………………. 2018 roku.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy

pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną

oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów

własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, zgodnie

z odrębnymi przepisami prawa.

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca

obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności

z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

( wersja z podwykonawcami )

§ 3 pkt. 2 Roboty będące przedmiotem umowy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące roboty:

a)…………………………………….wykonawca……………………………….

- Usługi wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Przed zawarciem umowy o usługi z podwykonawcą wskazane w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo wiązało się będzie z naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy, tak jak w przypadku odstąpienia

od umowy z winy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni

od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Projekt umowy z podwykonawcą, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego.

- Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczaną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia i nie później niż w 7 dniu od daty przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości usług objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci podwykonawcy należność za wykonane prace w terminie

14 dni od daty dostarczenia przez podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca zapłaci podwykonawcy ustawowe odsetki.

- Wynagrodzenie należne podwykonawcy za usługi wykonane na podstawie zawartej z nim umowy przez Wykonawcę, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zostanie zapłacone przez Zamawiającego. O kwotę wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcom zostanie pomniejszone wynagrodzenie należne bezpośrednio Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z pkt 8 i w tym celu zobowiązuje się do faktury za wykonane roboty budowlane w skład

których wchodzą usługi wykonane przez podwykonawcę dołączyć przelew (cesję) wierzytelności wynikającej z tej faktury na podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców oraz jakość usług wykonanych przy pomocy podwykonawców.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po opracowaniu

i zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Grójcu projektu czasowej organizacji

ruchu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch drogowy na czas

robót na danym odcinku, a w tym:

- zabezpieczy i ustawi odpowiednie znaki drogowe,

- będzie kierował ruchem drogowym,

- uzyska w tym celu odpowiednie zgody i pozwolenia.

3. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych

w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

4. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne

i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi,

ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także

od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały

cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P.

7. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót,

uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

- W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest

do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W wypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

- Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- kosztorys powykonawczy (2 egzemplarze),

- dokumentację powykonawczą,

- świadectwa jakości na wbudowane materiały,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach

(potwierdzenie złożenia w Starostwie Powiatowym w Grójcu,

po zatwierdzeniu dostarczenie inwentaryzacji Zamawiającemu).

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek - po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia tj. …………. zł i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( data ostatecznego odbioru ),

- 30% zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości

0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

-  za uchybienie obowiązkom określonym w § 4 niniejszej umowy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających

zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji

i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym

niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający

obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

-   funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ………………………………..

-   koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

sprawował będzie ……………………………..

2. Odpowiedzialnym (kierownikiem budowy) za realizację zamówienia po stronie

Wykonawcy będzie ……………

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa

przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót

ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (ciągłe opady, temperatury poniżej 0oC) oraz ze względu na natrafienia

na niewypały czy niewybuchy, wystąpienia wykopalisk archeologicznych, stwierdzenia występujących niezgodności w przedmiarach i rysunkach i konieczności opracowania

ich ponownie. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Zmiana wynagrodzenia (zwiększone lub zmniejszone) może wyniknąć

z kosztorysu powykonawczego, po dokonaniu obmiarów rzeczywiście wykonanych prac. W tym przypadku nie zawiera się aneksu do umowy.

§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Opracował: Inspektor Andrzej Przyborek

Z A M A W I A J A C Y                                                                W Y K O N A W C A