U M O W A  NR ……../2018/IŚR

IŚR.271…..2018			P R O J E K T

zawarta w dniu …………. 2018 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście,

pl. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			-		Mariusza Dziubę

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………………………………………………

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				-		Ewy Bator

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedle), ulicy Południowej, drogi lokalnej przy garażach w Nowym Mieście oraz drogi lokalnej we wsi Żdżary

i Domaniewice.

Przebudowa ulicy Ogrodowej (osiedle) w Nowym Mieście.

Frezowanie istniejącej nawierzchni (trylinka) – 143 m2, podbudowa z kruszywa – 23 m2, krawężnik – 10m, skropienie nawierzchni asfaltem – 459 m2, warstwa wiążąca asfaltowa gr. 3 cm – 459 m2, warstwa ścieralna gr. 3 cm – 459 m2.

Przebudowa ulicy Południowej w Nowym Mieście.

Frezowanie istniejącej nawierzchni – 390 m2, rozbiórka i ustawienie krawężników

– 28 m, rem. nawierzchni z kostki – 28 m2, warstwa wiążąca asfaltowa gr. 3 cm – 390 m2, skropienie nawierzchni asfaltem – 390 m2, warstwa ścieralna asfaltowa

gr. 3 cm – 387 m2, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – szt. 10.

Przebudowa drogi lokalnej przy garażach w Nowym Mieście.

Roboty ziemne z wywozem urobku – 175 m3, warstwy odsączające gr. 10 cm – 582 m2, podbudowa z kruszywa gr. 15 cm – 546 m2, skropienie asfaltem – 546 m2, warstwa wiążąca asfaltowa gr. 3 cm – 537 m2, warstwa ścieralna gr. 3 cm – 518 m2, pobocza z kruszywa – 9 m3.

Przebudowa drogi lokalnej we wsi Żdżary.

Profilowanie – 1334 m2, ścinanie poboczy o gr. 10 cm – 322 m2, podbudowa z kruszywa gr. 10cm – 160 m3, skropienie nawierzchni asfaltem – 1334 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 1206 m2, naprawy (pobocza z kruszywa) – 31,14 m3, znaki drogowe – szt. 1.

Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice

Profilowanie - 588 m2, mechaniczne ścinanie poboczy – 142 m2, podbudowa z kruszywa gr. 10 cm – 70,53 m3, skropienie nawierzchni asfaltem – 588 m2, nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm warstwa ścieralna – 531 m2, pobocza z kruszywa – 13,91 m3, znaki drogowe – szt. 2 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą, przedmiarami i kosztorysami ofertowymi.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA.

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

(netto) zł ………… + VAT (23%) zł ………… = (brutto) zł ………………………

słownie złotych:...............................................................................................................

w tym:

- ulica Ogrodowa (osiedle) w Nowym Mieście

cena netto …………….zł + 23% VAT………...zł = cena brutto…………………..….zł

- ulica Południowa w Nowym Mieście

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł

- droga lokalna przy garażach w Nowym Mieście

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł

- droga lokalna we wsi Żdżary

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł

- droga lokalna we wsi Domaniewice

cena netto …….……..……...zł + 23% VAT…….…...zł = cena brutto……………….zł

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formalnego dokonania obmiarów wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień ………………………. 2018 roku.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy

pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną

oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów

własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, zgodnie

z odrębnymi przepisami prawa.

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca

obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności

z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

( wersja z podwykonawcami )

§ 3 pkt. 2 Roboty będące przedmiotem umowy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące roboty budowlane:

a)…………………………………….wykonawca……………………………….

b)…………………………………….wykonawca……………………………….

- Roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wskazanym

w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Nieprzedłożenie

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo wiązało się będzie

z naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy,

tak jak w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Projekt umowy z podwykonawcą, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego.

- Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczaną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia i nie później niż w 7 dniu od daty przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci podwykonawcy należność za wykonane prace w terminie

21 dni od daty dostarczenia przez podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca zapłaci podwykonawcy ustawowe odsetki.

- Wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty wykonane na podstawie zawartej z nim umowy przez Wykonawcę, w przypadku uchylenia się

od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zostanie zapłacone przez Zamawiającego. O kwotę wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcom zostanie pomniejszone wynagrodzenie należne bezpośrednio Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z pkt 8 i w tym celu zobowiązuje się do faktury za wykonane roboty budowlane w skład

których wchodzą roboty wykonane przez podwykonawcę dołączyć przelew (cesję) wierzytelności wynikającej z tej faktury na podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców oraz jakość robót budowlanych wykonanych przy pomocy podwykonawców.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po wykonaniu i zatwierdzeniu

w Starostwie Powiatowym w Grójcu projektów czasowych organizacji ruchu, jednak

nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch drogowy na czas

robót na danym odcinku, a w tym:

- zabezpieczy i ustawi odpowiednie znaki drogowe,

- będzie kierował ruchem drogowym,

- uzyska w tym celu odpowiednie zgody i pozwolenia.

3. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych

w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

4. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne

i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi,

ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także

od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały

cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P.

7. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót,

uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

- W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest

do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W wypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

- Przed dokonaniem końcowego odbioru robót (ul. Ogrodowa, ul. Południowa, droga lokalna przy garażach czy droga lokalna we Żdżary i Domaniewice) Wykonawca przedłoży:

- kosztorysy powykonawcze (2 egzemplarze) oddzielnie na poszczególne zadania,

- świadectwa jakości na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą na poszczególne zadania,

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Faktury końcowe Wykonawca wystawi na podstawie podpisanych przez Strony

protokołów końcowych odbioru (oddzielnie na poszczególne zadania), a w przypadku

stwierdzenia usterek - po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca

wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na konto Wykonawcy.

W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia tj. …………. zł i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających

z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, musi ono być złożone na okres od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz w wysokości 30% jego całości, od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data ostatecznego odbioru),

- 30% zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku gdy zabezpieczenie złożone jest w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca musi wnieść go

w terminie na dzień odbioru w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający potrąci należność z faktury za wykonane roboty.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości

0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

-  za uchybienie obowiązkom określonym w § 4 niniejszej umowy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających

zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji

i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym

niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający

obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

-   funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ………………………………..

-   koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

sprawował będzie Andrzej Przyborek.

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie ……………

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa

przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego

i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności.

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót

ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy oraz w przypadku stwierdzenia występujących niezgodności w przedmiarach i rysunkach.

§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Opracował: Inspektor Andrzej Przyborek

Z A M A W I A J A C Y                                                                W Y K O N A W C A