SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą

etap I, etap II

Nowe Miasto nad Pilicą, 20.04.2018 rok.

I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający: 	Gmina Nowe Miasto nad Pilicą

pl. O. H. Koźmińskiego1/2, 26 –420 Nowe Miasto nad Pilicą

telefon (48) 6741098, fax (48) 6741179,

mail: nowemiasto@nowemiasto.pl.

2. Przetarg nieograniczony – ustawa Prawo zamówień publicznych.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości

gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna,

Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą.

Ogółem sieć kanalizacji sanitarnej o długości – 3028,73 mb, w tym: sieć grawitacyjna – 2476 mb i sieć tłoczna – 215,5 mb. Przykanaliki o długości 337,23 mb, szt. 42 oraz przepompownia ścieków z zasilaniem energetycznym.

Etap I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: 
1 Stycznia, Szkolna i Warszawska oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym,

Etap II obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach:

1 Maja, Wspólna, Świerkowa i Północna.

Ulica Warszawska pozostaje we władaniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast pozostałe ulice są gminne.

Gmina posiada zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski w Warszawie 
i Starostwo Powiatowe w Grójcu projekty czasowej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary i kosztorysy ofertowe.

Wszędzie tam, gdzie w załącznikach znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania niż podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego a ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową i zgłoszenie budowy.

Po zakończeniu prac teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji miejsca budowy celem sprawdzenia stanu placu budowy, warunków związanych 
z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu.

Koszt wizji miejsca budowy poniesie wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie i życzy aby budowa kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami wybudowana została z materiałów posiadających stosowne atesty techniczne i higieniczne.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni obsługę geodezyjną - wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą w trzech egzemplarzach),

- oznakuje teren budowy.

W sprawach nieuregulowanych w dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

W przypadku wystąpienia sprzeczności między przedmiarami robót 
a projektem budowlanym wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający.

Materiały z demontażu nieprzewidziane do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

III. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie powinno być wykonane w dwóch etapach:

I etap – do 28.09.2018r.

II etap – do 30.09.2019r.

IV. Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 45111200-0, CPV 45231300-8, CPV 45233140-2.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
     spełnienia tych warunków.

V.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

V.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (przebudowa/budowa infrastruktury technicznej 
w zakresie sieci sanitarnych), z których jedna musi być o wartości brutto min. 3 000 000 zł. i jedna o wartość brutto minimum 2 000 000 zł.

Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni, że przy realizacji zamówienia dysponować będzie osobami, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania w branży sanitarnej.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania e ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

V.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 2 oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tych warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia.

Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp),

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp),

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

- wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji,

- wypełnione kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik Nr 2 do
       specyfikacji,

- wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiący załącznik Nr 3 do
       specyfikacji,

- wykaz osób stanowiący załącznik Nr 4 do specyfikacji,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
       stanowiące załącznik Nr 5 do specyfikacji,

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
       stanowiące załącznik Nr 6 do specyfikacji.

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp., najpierw dokona oceny ofert 
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 7 do specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca wykaże, że powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

VIII. Dokumenty składające się na ofertę:

- wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji,

- wypełnione kosztorysy ofertowe stanowiący załącznik Nr 2 do specyfikacji,

- wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiący załącznik Nr 3 do
specyfikacji,

- wykaz osób stanowiący załącznik Nr 4 do specyfikacji,

- oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik Nr 5 do specyfikacji,

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik Nr 6 do specyfikacji.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Zapytania, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie faksem lub mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Krawczyk

tel. (48) 6741098 w. 36 w godzinach 800 – 1500, fax (48) 6741179, mail:nowemiasto@nowemiasto.pl.

X. Wadium.

Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 33 000,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące 00/100 zł). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w :

a. pieniądzu na konto Zamawiającego: Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Nr 06 9291 0001 0023 4900 2000 0060, a kserokopia dołączona do oferty,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 979 i 1240),

f. Przy wadium wpłacanym w formie przelewu – polecenie przelewu musi być dokonane przez Wykonawcę odpowiednio wcześniej, aby do terminu składania ofert pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego,

h. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a,

i. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą – 30 dni.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym
lub nieścieralnym atramentem, długopisem.

Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

W ofercie należy określić cenę wykonania całego zadania (cena netto + podatek VAT = cena brutto) oraz w rozbiciu na etap I i etap II

W przypadku zwolnienia z podatku VAT – oświadczenie.

Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania przetargowego.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, pok. nr 11, I piętro) w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach:
1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą – etap I, etap II”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 r. o godz. 1010 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w sali Nr 35, II piętro.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena będzie obliczana w zakresie kryterium ceny i kryterium gwarancji według następujących zasad:

- W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pco = (Cn : Co) x 100 pkt x 60%

gdzie: Pco – punkty dla badanej oferty

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert
                  			Co – cena badanej oferty.

- W zakresie kryterium  - okres gwarancji – oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Pr = (Crb : Cm) x 100 pkt x 40%

    - gdzie: Pr – punkty dla badanej oferty

Cm – najdłuższy okres gwarancji

Crb – okres gwarancji w badanej ofercie.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

cena						- 60 %

Okres gwarancji				- 40 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po

Po = Pco + Pr

gdzie Pco – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena

Pr – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – okres gwarancji.

UWAGA:

- Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty zawierające okres 60 miesięcy lub dłuższy otrzymają taką samą ilość punktów.

- Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty nie zawierające okresu gwarancji lub zawierające okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
       oferty najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

W terminie wskazanym przez zamawiającego, wykonawca powinien przybyć we wskazane miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w załączonej umowie (załącznik Nr 8 do specyfikacji).

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Od wykonawcy z którym będzie zawierana umowa wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 8 do specyfikacji.

XIX. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XX. Zamawiający przewiduje 2 faktury:

1 faktura po wykonaniu i komisyjnym odebraniu I etapu robót,

2 faktura po wykonaniu i komisyjnym odebraniu II etapu robót.

XXI. Składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XXII. Składanie ofert wariantowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XXIII. Zamiar zawarcia umowy ramowej: nie.

Zamiar ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie.

Zastosowanie aukcji elektronicznej: nie.

XXIV. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXV. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych..

XXVI. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

XXVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXVIII. Podwykonawcy.

W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców, żądamy

wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca im powierzy.

Załączniki:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 – kosztorysy ofertowe i przedmiary robót,

- załącznik nr 3 – wykaz wykonanych robót,

- załącznik nr 4 – wykaz osób,

- załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków do ubiegania się o udzielenie
  zamówienia,

- załącznik nr 6 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się 
  o udzielenie zamówienia,

- załącznik nr 7 – - oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do grupy
  kapitałowej,

- załącznik nr 8 - projekt umowy,

- załącznik nr 9 – projekt budowlany, specyfikacja wykonania i odbioru robót.

Sporządziła: Małgorzata Krawczyk

Zatwierdzam: