Załącznik nr 8 do SIWZ

IŚR – 7023.wB.2015.MK

U M O W A  NR  …../2018

P R O J E K T

zawarta w dniu ……………2018 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, Plac. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			- Mariusza Dziubę

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				- Ewy Bator

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie z materiałów Wykonawcy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Borowina.

Ogółem długość sieci wraz z 25 przyłączami do studzienek wodomierzowych wynosi 2550 m. Sieć wodociągowa z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm.

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne i podziemne.

Sieć została zaprojektowana w drodze gminnej i gruntach prywatnych.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA

1. Łączna wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

cena netto......................zł. + VAT 23%...............= cena brutto..............................
słownie złotych:.......................................................................................................

    w tym:

- sieć wodociągowa
    cena netto......................zł. + VAT 23%..............= cena brutto...............................

słownie zł.................................................................................................................

- przyłącza wodociągowe

cena netto......................zł. + VAT 23%..............= cena brutto................................

słownie zł..................................................................................................................

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formalnego geodezyjnego zestawienia faktycznie wykonanych poszczególnych elementów budowlano-montażowych budowy sieci wodociągowej.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień 31.08.2021r.

2. Zamawiający dopuszcza wykonywanie zadania przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
    wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną
    oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów 
    własnych.

5. Materiały o których mowa w punkcie 4 muszą odpowiadać jakościowo wymogom
    wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 
    z odrębnymi przepisami prawa.

6. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca
    obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności 
    z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

7. Bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, Wykonawca bezzwłocznie

uporządkuje teren – pas roboczy, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas
    robót a na terenie poszczególnych działek naprawione zostaną: ogrodzenia, murki
    oporowe, chodniki i utwardzone wjazdy itp.

8. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni obsługę geodezyjną
    - wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą (w trzech egzemplarzach) oraz oznakuje
    teren budowy.

Wersja z podwykonawcami.

§ 3 pkt 2 Roboty będące przedmiotem umowy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców.

1. Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące roboty
     budowlane:

a)…………………………………….wykonawca……………………………….

b)…………………………………….wykonawca……………………………….

2. Roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1
    Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

3. Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wskazanym w ofercie,
    Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu
    wyrażenia zgody na jej zawarcie. Nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy
    o podwykonawstwo wiązało się będzie z naliczeniem Wykonawcy kary umownej 
    w wysokości 5% wartości umowy, tak jak w przypadku odstąpienia od umowy z winy
    Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
    Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
    zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Projekt umowy
    z podwykonawcą, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni od
     wezwania przez Zamawiającego.

4. Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczaną za zgodność
    z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia
    i nie później niż 7 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy 
    z podwykonawcą, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości
    robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki.

6. Wykonawca zapłaci podwykonawcy należność za wykonane prace w terminie 21 dni od
    daty dostarczenia przez podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

7. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca zapłaci podwykonawcy ustawowe
    odsetki.

8. Wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty wykonane na podstawie zawartej
    z nim umowy przez Wykonawcę, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez
    Wykonawcę, zostanie zapłacone przez Zamawiającego. O kwotę wynagrodzenia
    zapłaconego podwykonawcom zostanie pomniejszone wynagrodzenie należne 
    bezpośrednio Wykonawcy.

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego
    wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z pkt 8 i w tym celu zobowiązuje się
    do faktury za wykonane roboty budowlane w skład których wchodzą roboty wykonane
    przez podwykonawcę dołączyć przelew (cesję) wierzytelności wynikającej z tej faktury
    na podwykonawcę.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania 
    podwykonawców oraz jakość robót budowlanych wykonanych przy pomocy 
    podwykonawców.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po dokonaniu zgłoszenia 
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Grójcu, jednak nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

3. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

4. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch drogowy na czas robót w pasie drogowym poprzez zabezpieczenie i ustawienie znaków drogowych, będzie kierował ruchem drogowym, uzyska w tym celu odpowiednie zgody i pozwolenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić przestrzegania warunków B.H.P.

7. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót, uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

1. W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

2. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

4. Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach,

- kosztorys powykonawczy (sieć + przyłącza),

- stosowne świadectwa jakości na wbudowane materiały.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru nie wcześniej niż w 2021 roku, a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia tj. …………………. zł. i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu, musi ono być złożone na okres od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz w wysokości 30% jego całości, od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do upływu okresu z tytułu rękojmi za wady.

4. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data ostatecznego odbioru),
- 30 % zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku gdy zabezpieczenie złożone jest w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca musi wnieść go w terminie na dzień odbioru w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia w w/w terminie, Zamawiający potrąci należność z faktury za wykonane roboty.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela (jak podano w ofercie) miesięcy gwarancji i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

- funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie………………………..,

- koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawowała będzie Małgorzata Krawczyk,

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie 
………………………………..

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego 
i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności.

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy, oraz w przypadku stwierdzenia występujących niezgodności w przedmiarach i rysunkach, jeżeli będzie występowała konieczności opracowania projektu zamiennego.

§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Opracowała: Małgorzata Krawczyk

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Zatwierdzam projekt umowy