U M O W A  NR  …../2023

P R O J E K T

zawarta w dniu ……………2023 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą, 
Plac O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			- Mariusza Dziubę

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a ……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				- Ewy Bator

§ 1

PRZEDEMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej 
w Nowym Miście nad Pilicą wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Ośrodka Zdrowia.

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu odcinek kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm 
o długości 194 mb, czyszczenie kanału, czyszczenie studzienek rewizyjnych, remont 
i wymiana pokryw nadstudziennych, demontaż i wykonanie nowych kinet, ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych i betonu, roboty ziemne, podbudowy betonowe, nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, uzupełnienie uszkodzonego trawnika z obsianiem, roboty montażowe: kanał z rur PVC na wcisk 
średnicy zewnętrznej 200 mm, studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm.

Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonym projekcie budowlanym, przedmiarach i kosztorysach ofertowych.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi ogółem:

cena netto......................zł. + VAT 23%...............= cena brutto..............................
słownie złotych:......................................................................................................

w tym:

- remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą

cena netto......................zł. + VAT 23%...............= cena brutto..............................
słownie złotych:......................................................................................................

- przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Zdrowia

cena netto......................zł. + VAT 23%...............= cena brutto..............................
słownie złotych:.....................................................................................................

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie formalnego dokonania obmiarów wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień …..2024 roku.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy pomocy podwykonawców.

3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

5. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej inwestycji.

2. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczy teren realizacji inwestycji, zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P.

3. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

5. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt
- zapewni obsługę geodezyjną (wytyczenie), wykona inwentaryzację powykonawczą 
   w trzech egzemplarzach,

- zorganizuje ruch drogowy na czas budowy na danym odcinku, a w tym zabezpieczy 
i ustawi odpowiednie znaki drogowe, będzie kierował ruchem drogowym, oznakuje teren budowy. Bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, Wykonawca bezzwłocznie uporządkuje teren – pas roboczy, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas budowy.

6. W czasie wykonywania robót wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p. poż. a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót.

7. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca uporządkuje teren inwestycji oraz teren wokół którego prowadzone były prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

1. W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

2. W wypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

3. Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót 
w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

4. Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach,

- kosztorys powykonawczy w 2 egzemplarzach,

- dokumentację powykonawczą,

- stosowne świadectwa jakości, atesty na wbudowane materiały.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego,
a w przypadku stwierdzenia usterek – po protokolarnym odebraniu ich usunięcia.

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia tj. …………………. zł. i upoważnia Zamawiającego do potrącenia z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających
z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data ostatecznego odbioru),
- 30 % zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5 % ustalonej zapłaty.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % ustalonej zapłaty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% ustalonej zapłaty za wadliwie wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5% ustalonej zapłaty.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela … miesięcy gwarancji 
i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

- funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie………………………..,

- koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawowała będzie Pani Małgorzata Krawczyk,

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie 
………………………………..

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe, stan pandemii (wprowadzenie dodatkowych ograniczeń), warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy, wystąpienia wykopalisk archeologicznych, stwierdzenia występujących niezgodności w projekcie budowlanym, przedmiarze i konieczności opracowania ich ponownie.

Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) może wyniknąć z kosztorysu powykonawczego, po dokonaniu obmiarów rzeczywiście wykonanych prac. W tym przypadku nie zawiera się aneksu do umowy.

§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Opracowała: Małgorzata Krawczyk

Zatwierdzam projekt umowy

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA