# PROJEKT

# UMOWA NR ………../2016/IŚR

Zawarta w dniu …………………………... pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Pilicą zwaną w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Mariusza Dziubę

przy kontrasygnacie

Skarbnik Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Ewy Bator

a

………………………………………………………………………………………………..

Reprezentowaną - nym przez :

- ..........................................................................

- ..........................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się:

Sporządzenia zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - części tekstowej i graficznej oraz przygotowania dokumentów dla procedury planistycznej.

- Dokumentacja będzie zawierać:

        - Projekt zmiany studium – tekst z rysunkiem studium i koniecznymi załącznikami,

        - Projekt uchwały, uzasadnienie, niezbędne załączniki dla biura Rady Miejskiej,

        - Prognozę oddziaływania na środowisko,

        - Przygotowanie dokumentów do procedury planistycznej,

        - Opracowanie ekofizjograficzne.

- Projekt sporządzenia studium winien uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz stan prawny, służyć celowi, dla którego zostanie wykonany.

§ 2

Projekt będący przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

- Do obowiązków Wykonawcy poza sporządzeniem przedmiotu umowy, zgodnie z ustawową procedurą należy:

- Przygotowanie niezbędnych podkładów mapowych i innych materiałów geodezyjnych;

- Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

- Opracowanie ekofizjograficzne,

- Przeprowadzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę;

- Przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń oraz innych pism i dokumentów w celu uzyskania wszystkich wniosków, opinii, uzgodnień i pozwoleń;

- Pisemne ustosunkowanie się do wszystkich ewentualnych wniosków, opinii i uwag wniesionych przez jednostki i organy opiniujące oraz strony biorące czynny udział w postępowaniu;

- Przygotowanie zmian w projekcie studium wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień oraz rozpatrzonych uwag;

- Przygotowanie materiałów dla biura Rady Miejskiej, na które złożą się projekt uchwały, uzasadnienia, załączniki graficzne;

- Przygotowanie stosownych materiałów i wniosków dotyczących wyłączeń gruntów rolnych i leśnych (jeśli będą wymagane);

- Uczestniczenie i prezentacja rozwiązań projektu studium na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, komisjach i sesjach Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

- Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie ww. dokumentu rozwiązaniami;

- Przygotowanie merytorycznych stanowisk dotyczących odrzucenia wniosków i uwag oraz ewentualnych wezwań do usunięcia naruszenia prawa, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1233 ze zm.), do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa,

- Udział w czynnościach do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę,

- Czuwanie nad zachowaniem przez Zamawiającego procedury obowiązującej przy sporządzaniu przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

      - Wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ustawową procedurą sporządzania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

      - Przekazanie Wykonawcy materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych umową, o których mowa w § 4.

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dane niezbędne do wykonania prac objętych umową.

- Do materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych umową należą:

- Aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- Kopia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

- Inne materiały dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego.

§ 5

- Za termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się termin przekazania Wykonawcy podpisanej umowy.

- Zamawiający będzie podejmował należące do jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

- W przypadku zwłoki w podejmowaniu działań przez Zamawiającego lub inne uczestniczące w procedurze związane z Wykonawcą podmioty – termin realizacji wydłuża się odpowiednio.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania pracy i jej poszczególnych etapów w przypadku, gdy Zamawiający zmieni dane niezbędne do jej wykonania.

§ 6

- Zakończenie realizacji zamówienia w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zmiana terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 może nastąpić w przypadku wystąpienia:

- Konieczności przedłużenia procedury w wyniku nie otrzymania wymaganych uzgodnień oraz opinii,

- Konieczności powtórzenia procedury sporządzenia zmiany studium w związku z uwzględnieniem uwag wynikających z opinii, uzgodnień i wyłożenia dokumentów planistycznych do publicznego wglądu itp.,

- Konieczności przedłużenia procedury w wyniku wystąpienia czynników niezależnych od Zamawiającego oraz/lub Wykonawcy,

- Zmian prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy), wywołujących konieczność zmiany zakresu, objętych umową, każda ze stron ma prawo żądać odpowiedniej zmiany zakresu prac bez zmiany wynagrodzenia określonego w umowie,

- Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane wraz z protokołem odbioru opracowania (lub jego części) pod względem kompletności i zgodności z umową oraz powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych uchybieniach w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentacji.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w kwocie …………………… złotych (słownie złotych ……….……………………..).

- Wynagrodzenie będzie wypłacone wykonawcy w dwóch etapach – w wysokości:

- I etap - 60% wynagrodzenia umownego po zakończeniu fazy opiniowania i uzgadniania przedmiotu zmówienia,

- II etap - 40% wynagrodzenia umownego po uchwaleniu i przekazaniu Zamawiającemu gotowego przedmiotu umowy oraz zakończeniu procedury ustawowej (po pozytywnej akceptacji Wojewody).

- Podstawą do uregulowania należności I etapu dla Wykonawcy będzie protokół odbioru części przedmiotu umowy oraz złożenie faktury (rachunku), która zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

- Podstawą do uregulowania należności II etapu dla Wykonawcy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy oraz złożenie faktury (rachunku) po akceptacji Wojewody. Należność zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.

§ 8

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w sposób następujący:

- 5 egzemplarzy tekstu studium w formacie A4 – forma książkowa, oraz w wersji elektronicznej,

- 4 egzemplarze kolorowych rysunków studium oraz w wersji elektronicznej,

- 1 egzemplarz kolorowego rysunku studium na utwardzonym i zabezpieczonym przez zniszczeniem podłożu z możliwością jego zawieszenia i oprawionego w listwy,

- 5 egzemplarzy prognozy oddziaływania na środowisko,

- 1 egzemplarz opracowania ekofizjograficznego- wersja papierowa oraz na nośniku CD (DVD).

- Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze prac projektowych Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia merytorycznej jakości dokumentacji projektowej, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu roszczeń odszkodowawczych ze strony Zamawiającego.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy (lub jego część) może żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie niezbędnym na dokonanie usunięcia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wraz z datą zapłaty należnego wynagrodzenia umownego, przedmiot umowy staje się własnością Zamawiającego.

§ 9

Kary umowne naliczane będą według następujących zasad:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- Za opóźnienie w wykonaniu pracy określonej w umowie – w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru za każdy dzień opóźnienia,

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn innych niż te, o których mowa w ust. 5 lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac, powiększonej o 10% wynagrodzenia umownego,

- Za spowodowanie opóźnienia lub przerwy w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wartości za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

- W przypadku zwłoki w płatności faktury przejściowej Wykonawca ma prawo wstrzymać dalsze prace, naliczyć odsetki ustawowe i przesunąć termin realizacji umowy o okres opóźnienia.

- Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacji określonej w ust. 5, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej z zaawansowaniem prac.

§ 10

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w dniu zapłaty wynagrodzenia za pracę, o której mowa w § 1.

- Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć pracę, o której mowa w § 1 przed wszelkimi działaniami godzącymi w autorstwie dobra osobiste twórców i bezpośrednio przed nimi odpowiada za naruszenie tych dóbr.

§ 11

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy – jako generalnego projektanta wyznacza się ………………………………………………………………………………………

- Na koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy – wyznacza się …………………………………………………………………..

§ 12

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Ewentualne spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, podlegać będą rozstrzygnięciach przez sąd powszechny, właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu cywilnego,

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

- Rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2004 r. Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

- Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

§ 15

Zamawiający zastrzega sobie możliwość publikowania opracowania stanowiącego przedmiot umowy.

§ 16

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca: