U M O W A  NR ………..2020.IŚR

IŚR.271…..2020			P r o j e k t

zawarta w dniu ………….. 2020 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą,

pl. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą

reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy			-		Mariusza Dziubę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				-		Ewy Bator

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a ……………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

1.……………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Przedmiotem umowy jest remont drogi gminnej Łęgonice – Józefów – gr.

woj. – (Olszowa Wola) i (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad

Pilicą – Domaniewice.

Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm – 3 702,45 m2, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 10 366,86 m2, warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu asfaltowego KR1, KR2 grubości 2 cm (50kg/m2) – 501,06 ton, nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1, KR2, AC-8S o grubości 3 cm – 9 873,20 m2, obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m – 189,18 m3, znaki drogowe – sztuk 9 zgodnie z przedmiarem robót, projektem wykonawczym, ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA.

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

(netto) zł ……….. + VAT (23%) zł ……………. = (brutto) zł ………………..

słownie złotych: ……………………………………………………………………

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem

powykonawczym na podstawie formalnego dokonania obmiarów wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień …………………… 2020 roku.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy

pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną

oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów

własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, zgodnie

z odrębnymi przepisami prawa.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych po opracowaniu

i zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Grójcu projektów czasowych organizacji

ruchu i przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania

w całym okresie jego realizacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni

od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca na własny koszt zapewni wytyczenie i niwelację terenu, a po wykonaniu

zadania wykonana i dostarczy Zamawiającemu dokumentację geodezyjną

powykonawczą w 3 egzemplarzach.

3. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch drogowy na czas

robót na danym odcinku, a w tym:

- zabezpieczy i ustawi odpowiednie znaki drogowe,

- będzie kierował ruchem drogowym,

- uzyska w tym celu odpowiednie zgody i pozwolenia.

4. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych

w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

5. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne

i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi,

ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także

od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały

cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P.

8. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót,

uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

- W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest

do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W wypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

- Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- kosztorys powykonawczy (2 egzemplarze),

- dokumentację powykonawczą,

- świadectwa jakości na wbudowane materiały,

- badania laboratoryjne wbudowanej masy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą po 3 egzemplarze, oddzielnie

na poszczególne odcinki dróg (dopuszcza się przedłożenie potwierdzenia

ze Starostwa Powiatowego w Grójcu o jej złożeniu).

( wersja z podwykonawcami )

§ 3 pkt. 2 Roboty będące przedmiotem umowy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca będzie wykonywał za pośrednictwem podwykonawców następujące roboty:

a)…………………………………….wykonawca……………………………….

- Roboty wchodzące w skład przedmiotu umowy nie wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał osobiście.

- Przed zawarciem umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wskazane w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy Zamawiającemu w celu wyrażenia zgody na jej zawarcie. Nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo wiązało się będzie z naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości umowy, tak jak w przypadku odstąpienia

od umowy z winy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni

od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Projekt umowy z podwykonawcą, Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego.

- Umowę z podwykonawcą należy zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu poświadczaną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 3 dni od jej zawarcia i nie później niż w 8 dniu od daty przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci podwykonawcy należność za wykonane prace w terminie

21 dni od daty dostarczenia przez podwykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca zapłaci podwykonawcy ustawowe odsetki.

- Wynagrodzenie należne podwykonawcy za roboty budowlane wykonane na podstawie zawartej z nim umowy przez Wykonawcę, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zostanie zapłacone przez Zamawiającego. O kwotę wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcom zostanie pomniejszone wynagrodzenie należne bezpośrednio Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, zgodnie z pkt 8 i w tym celu zobowiązuje się do faktury za wykonane roboty budowlane w skład

których wchodzą roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę dołączyć przelew (cesję) wierzytelności wynikającej z tej faktury na podwykonawcę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców oraz za jakość robót wykonanych przy pomocy podwykonawców.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu końcowego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek - po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5% wartości zamówienia tj. ………… zł i upoważnia Zamawiającego do potrącenia

z zabezpieczenia kwot z tytułu roszczeń wynikających z niewykonania

lub nienależytego wykonania umowy.

- Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data ostatecznego odbioru),

- 30% zabezpieczenia zostanie na rachunku Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona w terminie nie później

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości

0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających

zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji

i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym

niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający

obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

-   funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ……………………………...,

-   koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

sprawował będzie ………………………….

2. Odpowiedzialnym (kierownikiem budowy) za realizację zamówienia po stronie

Wykonawcy będzie ………………………………...

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa

przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót

ze względu na warunki atmosferyczne a w szczególności: klęski żywiołowe,

stan epidemii (wprowadzenie dodatkowych ograniczeń), warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (ulewy, ciągłe opady) oraz ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy, wystąpienia wykopalisk archeologicznych, stwierdzenia występujących niezgodności w przedmiarach i projekcie wykonawczym i konieczności opracowania ich ponownie. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego, wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Zmiana wynagrodzenia (zwiększone lub zmniejszone) może wyniknąć

z kosztorysu powykonawczego, po dokonaniu obmiarów rzeczywiście wykonanych prac. W tym przypadku nie zawiera się aneksu do umowy.

§ 12

PRZETWARZANIE  DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku

z udzielaniem zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) – dalej zwanej

„ustawą Pzp” stanowi załącznik do umowy.

§ 13

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

- Harmonogram realizacji prac

- Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Opracował: Inspektor Andrzej Przyborek

Z A M A W I A J A C Y                                                                W Y K O N A W C A

Załącznik do umowy nr …..2020.IŚR z dnia ……...2020 roku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – dalej zwanej „ustawą Pzp”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą mieszczącą się pod adresem: pl. o. H. Koźmińskiego1/2, 26-420 Nowe Miasto, tel (48) 6741098, mail: nowemiasto@nowemiasto.pl – reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.

Współadministratorem jest Wojewoda Mazowiecki w Warszawie.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”), „Remont drogi gminnej Łęgonice – Józefów – gr. woj. – (Olszowa Wola) i (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto nad Pilicą – Domaniewice”, zwanego dalej „zamówieniem”.

- Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

- Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia

- prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu

- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

- prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.

- Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), informujemy iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania w całym okresie jego realizacji

| Lp. | Elementy i rodzaj robót | Koszt brutto (w zł) | Termin realizacji (w okresie od do .) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniczne ścinanie poboczy gr. 10 cm |  | 02.07. – 16.07.2020 rok |
| 2. | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | 17.07. – 17.07.2020 rok |
| 3. | Warstwa wyrównawcza i wiążąca: beton asfaltowy AC 11W KR1, KR2 gr. 2 cm |  | 20.07. – 25.08.2020 rok |
| 4. | Nawierzchnia z mieszanek mineralnych bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1, KR2, AC-8S o gr. 3 cm |  | 27.07. – 30.07.2020 rok |
| 5. | Naprawy dróg gruntowych, pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m. |  | 31.07. – 10.08.2020 rok |
| 6. | Znaki drogowe |  | 11.08. – 14.08.2020 rok |
| SUMA |  |  | X |

Data: ……...2020 rok						Pieczątka i podpis Wykonawcy

……………………………………