U M O W A  NR …...2021.IŚR

IŚR.271…….2021			P r o j e k t

zawarta w dniu ………………. 2021 roku w Nowym Mieście nad Pilicą pomiędzy:

Gminą Nowe Miasto nad Pilicą z siedzibą w Nowym Mieście,

pl. o. H. Koźmińskiego 1/2, 26 – 420 Nowe Miasto reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy			-		Mariusza Dziubę

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1.……………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej WYKONAWCĄ.

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta i Gminy				-		Ewy Bator

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

Wykonanie remontu drogi lokalnej we wsi Domaniewice.

Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10 cm z wywiezieniem urobku – 223,00 m2, podbudowa z tłucznia kamiennego sortowanego 0-31,5 mm o gr. warstwy12 cm – 209,54 m3, skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1 746,20 m2, nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1, KR2, AC-11S o gr. warstwy 5 cm = 1 571,00 m2, uzupełnienie pobocza kruszywem – 8,91 m3, znaki drogowe – sztuk 1, zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym.

§ 2

WARTOŚĆ  ZAMÓWIENIA.

1. Wartość opisanego w § 1 przedmiotu umowy wynosi:

(netto) zł ………… + VAT (23%) zł ………… = (brutto) zł ……………..

słownie złotych: …………………………………………………………..

2. Ostateczne finansowo – rzeczowe rozliczenie robót nastąpi kosztorysem

powykonawczym na podstawie formalnego dokonania obmiarów wykonanych prac.

§ 3

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Termin przystąpienia do realizacji umowy ustala się na dzień jej podpisania,

natomiast termin zakończenia prac na dzień ……………….2021 roku.

2. Strony nie przewidują wykonywania robót będących przedmiotem umowy przy

pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną

oraz współczesną wiedzą techniczną z zastosowaniem właściwych materiałów

własnych.

4. Materiały o których mowa w punkcie 3 muszą odpowiadać jakościowo wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym, zgodnie

z odrębnymi przepisami prawa.

§ 4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

1. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje ruch drogowy na czas

robót na danym odcinku, a w tym:

- zabezpieczy i ustawi odpowiednie znaki drogowe,

- będzie kierował ruchem drogowym,

- uzyska w tym celu odpowiednie zgody i pozwolenia.

2. Wykonawca będzie powiadamiał zamawiającego o pracach zanikowych i zasypowych

w celu dokonania protokolarnego odbioru tych prac.

3. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał zamawiającego o konieczności

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli takie roboty są niezbędne

i muszą być wykonane aby prawidłowo zrealizować inwestycję.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi,

ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych a także

od odpowiedzialności cywilnej. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały

cykl realizacyjny od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt zaplecze budowy, strzec mienia

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić przestrzeganie warunków B.H.P.

6. Po zakończeniu prac, usunie wszystkie znaki drogowe ustawione na czas robót,

uporządkuje teren wokół którego były prowadzone prace.

§ 5

ODBIÓR  PRAC

- W wypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest

do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W wypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zostanie sporządzony protokół konieczności, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający rozpocznie czynności komisyjnego końcowego odbioru robót

w ustalonym przez Strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia.

- Przed dokonaniem końcowego odbioru robót Wykonawca przedłoży:

- kosztorys powykonawczy (2 egzemplarze),

- świadectwa jakości na wbudowane materiały.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Fakturę końcową Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego przez Strony

protokołu końcowego odbioru, a w przypadku stwierdzenia usterek - po

protokolarnym odebraniu ich usunięcia. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni

od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.

W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego

w wysokości 5% kwoty określonej w § 2 pkt 1,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1,

- za powstałą z winy Wykonawcy zwłokę w wykonaniu umowy, w wysokości

0,5 % kwoty określonej w § 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

-  za uchybienie obowiązkom określonym w § 4 niniejszej umowy.

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających

zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.

§ 8

WARUNKI  GWARANCJI

1. Na przedmiot umowy określony w § 1 Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji

i zobowiązuje się do usuwania usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym

niż 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

2. W wypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w pkt 1 Zamawiający

obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

3. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru prac.

§ 9

NADZÓR  NAD  PRACAMI

1. Po stronie Zamawiającego:

-   funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie ……………………………..,

-   koordynację działań inwestycyjnych i ogólny nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

sprawował będzie ………………………………..

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie

…………………..

§ 10

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony

nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa

przez Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  LUB  UZUPEŁNIENIA

Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy uzgodnionego

i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności.

Zmiany mogą dotyczyć przedłużenia terminu przewidzianego na zakończenie robót

ze względu na warunki atmosferyczne, a w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, ze względu na natrafienia na niewypały czy niewybuchy oraz w przypadku stwierdzenia występujących niezgodności w przedmiarach i rysunkach.

§ 12

FORMA  UMOWY

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje Zamawiający a dwa Wykonawca.

Opracował: Inspektor Andrzej Przyborek

Z A M A W I A J A C Y                                                                W Y K O N A W C A